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Operator economic: DEMO SOFTWARE S.R.L.
Date de identificare: CUI RO12345678 | Nr. Reg. Com. J40/1234/2019
	Procedura de atribuire
Autoritatea contractantă: Municipiul Exemplu (autoritate fictivă)
Obiectul contractului: Servicii de mentenanță și dezvoltare a portalului de servicii publice online „e-Primăria Exemplu”
Anunț de participare: SCN0000001 din 11.10.2026



Detalierea prețului ofertat
Durata contractului: 12 luni de la data emiterii ordinului de începere. Structura prețului corespunde punctului 6 al caietului de sarcini și capitolelor A-E din Anexa la Formularul 10. Prețurile sunt exprimate în lei, cu două zecimale.
	Cod
	Denumire serviciu
	U.M.
	Cant.
	Preț unitar (lei)
	Preț total (lei)

	A
	Mentenanță preventivă

	A.1
	Mentenanță preventivă lunară
Monitorizarea continuă a disponibilității celor cinci componente ale portalului, copii de siguranță zilnice, verificarea lunară a copiilor de siguranță cu test de restaurare, actualizări lunare de securitate ale componentelor aplicate prin mediul de test și pipeline CI/CD, raport lunar de activitate
	lună
	12
	6.800,00
	81.600,00

	Subtotal capitol A
	81.600,00

	B
	Mentenanță corectivă și suport tehnic

	B.1
	Mentenanță corectivă și suport tehnic lunar
Prelucrarea sesizărilor funcționarilor și a alertelor automate pe cele trei niveluri de prioritate, cu timpii din caietul de sarcini (incident critic: răspuns 1 oră, rezolvare 8 ore, inclusiv în afara programului de lucru; incident major: răspuns 4 ore, rezolvare 2 zile lucrătoare; incident minor: răspuns 1 zi lucrătoare, rezolvare 5 zile lucrătoare), punct unic de contact luni-vineri 08:00-18:00 și sistem de ticketing cu evidența solicitărilor
	lună
	12
	8.200,00
	98.400,00

	Subtotal capitol B
	98.400,00

	C
	Dezvoltări noi și modificări la cerere

	C.1
	Dezvoltări noi și modificări la cerere
Analiza cerinței și estimarea în ore comunicată spre aprobare, dezvoltarea în mediul de test cu respectarea WCAG 2.1 nivel AA, testarea automată și manuală, implementarea în producție și recepția fiecărei comenzi, în limita pachetului de 400 de ore-om
	oră-om
	400
	420,00
	168.000,00

	Subtotal capitol C
	168.000,00

	D
	Testare de penetrare

	D.1
	Campanie de testare de penetrare
Testarea de penetrare a portalului și a aplicației mobile „Exemplu în buzunar”, raport cu clasificarea vulnerabilităților, remedierea vulnerabilităților critice și ridicate în maximum 15 zile și retestarea
	campanie
	1
	38.000,00
	38.000,00

	Subtotal capitol D
	38.000,00

	E
	Transfer de cunoștințe

	E.1
	Transfer de cunoștințe la finalul contractului
Actualizarea finală a documentației tehnice și sesiunea de instruire de 8 ore pentru echipa IT a primăriei
	buc
	1
	12.000,00
	12.000,00

	Subtotal capitol E
	12.000,00

	TOTAL lei fără TVA
	398.000,00

	TVA (cota standard 21%)
	83.580,00

	TOTAL lei cu TVA
	481.580,00



	Valoarea totală a ofertei
481.580,00 lei (patru sute optzeci și una de mii cinci sute optzeci de lei), TVA 83.580,00 lei. Prețurile de mai sus nu includ TVA; TVA se aplică în cota legală.



Resurse umane alocate contractului
	Resursă
	Rol în contract
	Certificări / competențe
	Capitole acoperite

	Ana Popescu
	Manager de proiect
	Certificare PMP; 9 ani de experiență în proiecte IT pentru administrația publică
	A, B, C, D, E (coordonare)

	Vlad Georgescu
	Dezvoltator senior
	PHP/Laravel și PostgreSQL; 8 ani de experiență
	A, B, C

	Irina Marin
	Dezvoltator full-stack
	Laravel, Vue.js și React Native; 6 ani de experiență
	B, C

	Dan Stoica
	Expert în securitate informatică
	Certificări OSCP și CEH; 7 ani de experiență în teste de penetrare
	A, B, D



Observații
- Prețul unitar este prezentat cu maximum două zecimale.
- Prețul ofertei include toate costurile și taxele plătibile, inclusiv forța de muncă, deplasările și comisioanele, și este exprimat în lei.
- Prețul total al ofertei, 398.000,00 lei fără TVA, este identic cu valoarea introdusă în SEAP.
- Plata se face lunar, pe baza procesului-verbal de recepție a serviciilor prestate; dezvoltările din capitolul C se plătesc după recepția fiecărei comenzi, conform punctului 6 al caietului de sarcini.
	Data: 14.10.2026
	Operator economic,
IONESCU MARIA
Administrator
DEMO SOFTWARE S.R.L.

______________________________
(semnătura autorizată)
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